บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

บทนี้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงงานระบบจองอุปกรณ์ถ่ายทำและสตูดิโอออนไลน์ โดยเน้นผลลัพธ์จากการพัฒนา การทดสอบ การนำขึ้นใช้งานจริง และผลกระทบต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงาน เพื่อสะท้อนความพร้อมของระบบในการใช้งานต่อเนื่อง

## 4.1 ผลการพัฒนาเชิงฟังก์ชัน

ระบบที่พัฒนาขึ้นรองรับกระบวนการทำงานหลักได้ครบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ได้แก่ การค้นหาและเลือกทรัพยากร การตรวจสอบความพร้อมใช้งาน การยืนยันการจอง การคำนวณยอดชำระและมัดจำ การอัปโหลดสลิปชำระเงิน และการจัดการสถานะโดยเจ้าหน้าที่

ลูกค้าสามารถสร้างรายการจองจากตะกร้าได้หลายรายการในครั้งเดียว

ระบบตรวจสอบช่วงเวลาซ้ำซ้อนอัตโนมัติก่อนยืนยันการจอง

ระบบส่งใบเสนอราคา (PDF) และอีเมลแจ้งเตือนตามเหตุการณ์สำคัญ

เจ้าหน้าที่อนุมัติและเปลี่ยนสถานะได้ผ่านหน้า Staff Dashboard

การติดตามสถานะของลูกค้าทำได้จากหน้า My Bookings แบบต่อเนื่อง

[ใส่รูปภาพที่ 4.1: หน้าจอแคตตาล็อกและหน้ารายละเอียดทรัพยากร]

แสดงการค้นหา/กรองหมวดหมู่ และปุ่มเพิ่มลงตะกร้า

[ใส่รูปภาพที่ 4.2: หน้าตะกร้าและขั้นตอนยืนยันการจอง]

แสดงรายการที่เลือก ช่วงวันเช่า ยอดรวม และยอดมัดจำ

[ใส่รูปภาพที่ 4.3: หน้า Staff Dashboard สำหรับตรวจสอบและอนุมัติ]

แสดงรายการรอตรวจสอบ สถานะ และปุ่มดำเนินการ

## 4.2 ผลการทดสอบระบบ

ผลการทดสอบยืนยันว่าระบบทำงานได้ตามข้อกำหนดที่วางไว้ ทั้งในระดับตรรกะธุรกิจและระดับการใช้งานจริง โดยครอบคลุมการทดสอบการยืนยันตัวตน การจอง การยกเลิก และการสร้างเอกสาร

### ตาราง 4.1 สรุปผลการทดสอบกรณีสำคัญ

| รหัส | กรณีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลทดสอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | สร้างการจองจากตะกร้าปกติ | สร้าง booking สำเร็จ | ผ่าน |
| TC-02 | มี id สินค้าไม่ถูกต้องในตะกร้า | ระบบปฏิเสธพร้อมข้อความผิดพลาด | ผ่าน |
| TC-03 | ช่วงเวลาจองชนกัน | ระบบแจ้งไม่พร้อมใช้งาน | ผ่าน |
| TC-04 | ผู้ใช้ทั่วไปเรียก staff endpoint | ระบบปฏิเสธสิทธิ์ | ผ่าน |
| TC-05 | สร้างใบเสนอราคา PDF | ได้ไฟล์เอกสารครบถ้วน | ผ่าน |

[ใส่รูปภาพที่ 4.4: ผลการรันคำสั่งตรวจระบบ]

แสดงผลคำสั่ง python3 manage.py check ว่าไม่พบข้อผิดพลาด

[ใส่รูปภาพที่ 4.5: ภาพหรือสกรีนช็อตผลการทดสอบสำคัญ]

แสดงตัวอย่าง test cases ที่ผ่าน เช่น booking, permission, cancellation

## 4.3 ผลการนำระบบขึ้นใช้งานจริง

หลังการนำระบบขึ้นใช้งานจริงบน VPS ระบบสามารถให้บริการได้ต่อเนื่องในเส้นทางหลัก โดยผ่านการตรวจสอบบริการ ที่เกี่ยวข้องและการทดสอบหลัง deploy ตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

บริการแอปพลิเคชันและเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำงานปกติหลัง restart

หน้าเว็บหลักและ flow การจองใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อม production

อีเมลแจ้งเตือนและเอกสารใบเสนอราคาทำงานได้ตามเงื่อนไข

ผล smoke test และ health check อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

[ใส่รูปภาพที่ 4.6: หน้าเว็บระบบหลังขึ้น production]

แสดงหน้าแรกหรือหน้าจองที่ทำงานจริงบนโดเมนระบบ

[ใส่รูปภาพที่ 4.7: ผลตรวจสถานะบริการบน VPS]

แสดงสถานะ gunicorn/nginx หรือผล health check script

## 4.4 ผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการเดิม ระบบช่วยให้การทำงานมีมาตรฐานมากขึ้น ลดงานซ้ำซ้อน และเพิ่มความชัดเจน ในการติดตามสถานะการจองระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่

### ตาราง 4.2 เปรียบเทียบผลก่อนและหลังพัฒนา

| ประเด็น | ก่อนพัฒนา | หลังพัฒนา |
| --- | --- | --- |
| การรับคำขอจอง | หลายช่องทาง | ช่องทางหลักเดียวผ่านระบบ |
| การตรวจคิว/สต็อก | ตรวจด้วยมือ | ตรวจผ่านระบบอัตโนมัติ |
| การติดตามสถานะ | สอบถามซ้ำ | ตรวจสอบได้จากระบบทันที |
| การอนุมัติ | ไม่เป็นมาตรฐาน | มี workflow และสถานะชัดเจน |
| การออกรายงาน | รวบรวมข้อมูลล่าช้า | เรียกดูข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น |

[ใส่รูปภาพที่ 4.8: กราฟหรือแดชบอร์ดสรุปจำนวนรายการจอง]

แสดงแนวโน้มจำนวนการจองและสถานะงาน เช่น Approved/Paid/Completed

## 4.5 ปัญหาที่พบระหว่างดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ระหว่างการพัฒนาพบประเด็นที่ต้องแก้ไขทั้งด้านข้อมูล ระบบ และขั้นตอนการทำงาน โดยสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขดังนี้

ปัญหาข้อมูลตะกร้าไม่สอดคล้องฐานข้อมูล: แก้โดยเพิ่ม validation ก่อนยืนยันทุกครั้ง

ความแตกต่างระหว่าง local กับ production: แก้โดยมาตรฐานค่า environment และขั้นตอนตรวจหลัง deploy

เงื่อนไขเปลี่ยนสถานะซับซ้อน: แก้โดยแยกตรรกะไป service layer และกำหนด workflow ชัดเจน

รูปแบบการแจ้งเตือนยังไม่ชัดในบางกรณี: แก้โดยปรับข้อความและเหตุการณ์ที่ส่งอีเมล

[ใส่รูปภาพที่ 4.9: ตัวอย่างอีเมลใบเสนอราคาและอีเมลแจ้งสถานะ]

แสดงหัวข้ออีเมล รายการที่แนบ และข้อความสำคัญที่ผู้ใช้ต้องทราบ

## 4.6 สรุปผลการดำเนินงานของบท

ผลการดำเนินงานในบทนี้แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถตอบโจทย์การใช้งานจริงของหน่วยงานได้ ทั้งในด้านฟังก์ชันหลัก ความถูกต้องของกระบวนการ ความพร้อมใช้งานจริง และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระบบจึงมีความพร้อมสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง และเป็นฐานสำหรับการพัฒนาขั้นถัดไป

[ใส่รูปภาพที่ 4.10: ภาพรวม flow การทำงานตั้งแต่จองถึงปิดงาน]

สรุปลำดับขั้นตอน: ค้นหา -> จอง -> อนุมัติ -> ชำระ -> ส่งมอบ -> ปิดงาน

## 4.7 รายการภาพประกอบที่ต้องใส่

เพื่อให้การจัดรูปเล่มสมบูรณ์ ควรจัดเตรียมภาพประกอบตามรายการต่อไปนี้ โดยใช้หมายเลขภาพให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบท

ภาพที่ 4.1: หน้าจอแคตตาล็อก/รายละเอียดทรัพยากร (วางในหัวข้อ 4.1)

ภาพที่ 4.2: หน้าตะกร้าและยืนยันการจอง (วางในหัวข้อ 4.1)

ภาพที่ 4.3: หน้า Staff Dashboard อนุมัติรายการ (วางในหัวข้อ 4.1)

ภาพที่ 4.4: ผล python3 manage.py check (วางในหัวข้อ 4.2)

ภาพที่ 4.5: ตัวอย่างผลชุดทดสอบสำคัญ (วางในหัวข้อ 4.2)

ภาพที่ 4.6: หน้าเว็บ production หลัง deploy (วางในหัวข้อ 4.3)

ภาพที่ 4.7: สถานะบริการบน VPS/health check (วางในหัวข้อ 4.3)

ภาพที่ 4.8: กราฟหรือ dashboard สรุปผลลัพธ์ (วางในหัวข้อ 4.4)

ภาพที่ 4.9: ตัวอย่างอีเมลแจ้งเตือน (วางในหัวข้อ 4.5)

ภาพที่ 4.10: ภาพรวม flow การทำงานทั้งระบบ (วางท้ายหัวข้อ 4.6)